Załącznik nr 6 do SIWZ

WZÓR umowy

zawarta w dniu ………… roku we Wrocławiu, pomiędzy:

Stadion Wrocław Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy Al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000297448, posiadającą: REGON 020648932, NIP 897-17-35-837, kapitał zakładowy: …………….. zł, reprezentowaną przez:

- …………………………………………………………..

- …………………………………………………………..

zwaną dalej: „Zamawiającym”,

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

reprezentowaną przez:

…………………………………………………….

zwaną dalej: „Wykonawcą”,

zwanymi w dalszej części niniejszej umowy również „Stronami” lub osobno „Stroną”.

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm. ), Strony zawierają niniejszą umowę (dalej: „Umowa”) o następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegające na wymianie murawy na płycie głównej boiska Stadionu Wrocław we Wrocławiu oraz na dostarczeniu i ułożeniu trawy z rolki na poletku zapasowym (dalej: „Przedmiot Umowy”). Wykonawca zobowiązany jest ponadto do sporządzenia operatu geodezyjnego potwierdzającego zgodność geometrii boiska z jego projektem (Załącznik nr 1.2). Przedmiotowy operat należy wykonać oraz przedłożyć Zamawiającemu po odtworzeniu geometrii koperty płyty boiska, przed przystąpieniem do układania trawy z rolki.

Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy zawiera Załącznik nr 1 do Umowy stanowiący jej integralną część.

§ 2

1. Strony ustalają, że za wykonanie Przedmiotu Umowy w pełnym zakresie Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie  ………………. PLN (słownie: ……….) brutto, tj. ………………. PLN (słownie: ……….) netto powiększone o podatek od towarów i usług. Wynagrodzenie może ulec zmianie wyłącznie w wypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Strony postanawiają, że rozliczenie Przedmiotu Umowy odbędzie się na podstawie faktury, której podstawą wystawienia będzie protokół odbioru Przedmiotu Umowy podpisany przez Strony bez uwag. Termin płatności wynosi 30 (trzydzieści) dni od daty doręczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury. Płatność zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze.

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy. Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego podwyższenia wynagrodzenia w przypadku poniesienia dodatkowych kosztów w związku z realizacją Przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT czynnym i zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego o zmianach w tym zakresie w terminie 7 dni od daty ich dokonania.

§ 3

- Jeżeli podczas odbioru zostaną stwierdzone wady Przedmiotu Umowy lub jego części, wówczas Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie lub zażądać wykonania Przedmiotu Umowy lub jego części po raz drugi, bądź odstąpić od Umowy zachowując prawo do kar umownych określonych w §8 Umowy.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość kosztów z tym związanych. W razie nie usunięcia wad w terminie określonym w protokole odbioru Zamawiający zleci zastępcze wykonanie prac innemu wykonawcy na ryzyko Wykonawcy, a ich koszt pokryje Wykonawca niezwłocznie po obciążeniu go przez Zamawiającego i przekazaniu potwierdzonego kosztorysu powykonawczego na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego.

- Odstąpienie od Umowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) niniejszego paragrafu, może nastąpić w terminie 14 dni od stwierdzenia, że wady nie nadają się do usunięcia.

§ 4

1. Osobami wyznaczonymi przez Strony w celu realizacji Umowy są:

- ze strony Wykonawcy:  ………………………………..

- ze strony Zamawiającego: ……………………………

2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, wymaga zawiadomienia drugiej Strony dokonanego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 5

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami Umowy, w tym zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do Umowy oraz z wszystkimi przepisami i normami technicznymi.

- Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z terenem prac i jego specyfiką.

3.  Wykonawca dostarczy murawę własnym transportem na własny koszt i ryzyko oraz wykona Przedmiot Umowy przy użyciu własnych materiałów i sprzętu, wymienionych w załączniku nr 1, który stanowi integralną część Umowy.

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do bieżącego kontrolowania czy Wykonawca dysponuje materiałami oraz sprzętem, o którym mowa w ust. 3  niniejszego paragrafu.

5.  Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia, wywiezienia i zutylizowania starej darni z boiska głównego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21 z późn. zm.).

- Każdorazowo, przed zastosowaniem jakichkolwiek preparatów nawozowych Wykonawca musi uzyskać akceptację konsultanta wskazanego przez Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo inspekcji materiału roślinnego w miejscu jego uprawy przed jego załadunkiem i transportem na miejsce dostawy, tj. prawo do wizytacji na plantacji w czasie wycinania i załadunku darni. W przypadku stwierdzenia podczas inspekcji, iż  materiał roślinny nie spełnia wymagań określonych w załączniku nr 1 do Umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 10 dni od  dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie.

- Wykonawca zobowiązany jest do wskazania Zamawiającemu lokalizacji miejsca uprawy oraz terminu  załadunku. Inspekcja, o której mowa w zdaniu poprzednim musi nastąpić przed dostarczeniem pierwszej partii darni.

- Zamawiający  zastrzega sobie kontrolę spójności podłoża trawy na plantacji, przed jej załadunkiem i transportem na miejsce dostawy, za pomocą  sondy skrzydełkowej - Geonor (zgodnie z Normą DIN 18035-4). Wartości spójności podłoża muszą zawierać się w przedziale 25-40 kPa(DIN 18035-4): W przypadku stwierdzenia niezgodności wartości spójności podłoża z wartościami wskazanymi w zdaniu poprzednim, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 10 dni od  dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie.

- Przez cały okres trwania Umowy Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zaleceń konsultanta wskazanego przez Zamawiającego.

- Wszystkie prowadzone zabiegi należy dokumentować w dzienniku pielęgnacji murawy dokonując bieżących wpisów.

- Odbiór Przedmiotu Umowy nastąpi w terminie 3 (trzech) dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę jego wykonania, na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez przedstawicieli Stron bez uwag. Zgłoszenie przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy do odbioru nie może nastąpić później niż w dniu 29.08.2018r.

§ 6

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać  Przedmiot Umowy w terminie od 20.08.2018r. do nie później niż 29.08.2018r.

2. W przypadku, gdy opóźnienie w realizacji Przedmiotu Umowy przekracza 2 (dwa) dni i wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy natychmiastowego podjęcia na własny koszt działań zmierzających do nadrobienia opóźnienia. W przypadku bezskutecznego upływu terminu do wykonania żądania Zamawiający będzie uprawniony na koszt i ryzyko Wykonawcy, do powierzenia innemu wykonawcy dokończenia wykonania Przedmiotu Umowy.

§ 7

Wykonawca nie może powierzać wykonania zleconych prac w całości lub w części podwykonawcom bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

§ 8

- Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kar umownych w przypadku:

- opóźnienia w wykonaniu Przedmiotu Umowy, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust.1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia,

- odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w tym w szczególności w przypadkach, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2) , § 5 ust. 7 i 9,  § 9 ust.3 oraz § 10 ust.5 Umowy,  w wysokości 25% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust.1 Umowy,

- opóźnienia w usunięciu wad lub wymiany Przedmiotu Umowy na wolny od wad stwierdzonych podczas odbioru, a także w okresie rękojmi i gwarancji, w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust.1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego do usunięcia wady lub wymiany towaru

- Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 0,2 (dwie dziesiąte) % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust.1 Umowy za każdy dzień opóźnienia w doręczeniu polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w § 9, w stosunku do terminu określonego w § 9 ust. 2 Umowy.

- Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 0,2 (dwie dziesiąte) % wynagrodzenia brutto określonego w §2 Umowy za każdy dzień opóźnienia w doręczeniu dokumentu gwarancyjnego, o którym mowa w § 10, w stosunku do terminu, określonego w § 10 ust. 4 Umowy.

- Kary określone w ust. 1 – 3 niniejszego paragrafu zostaną przez Zamawiającego potrącone 
z wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Niezależnie od kar umownych, dochodzenie odszkodowania przewyższającego kary umowne jest dopuszczalne  na zasadach ogólnych.

§ 9

- Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej obejmującej swoim zakresem szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w terminie 3 (trzech) dni od dnia zawarcia Umowy.

- W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust.2 niniejszego paragrafu, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 10 dni od  dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie.

§ 10

- Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na dostarczony Przedmiot Umowy, na okres oznaczony w ust. 2. Wykonawca nie odpowiada z tytułu gwarancji w przypadku gdy wada Przedmiotu Umowy zostanie spowodowana poprzez niewłaściwą pielęgnację murawy wykonywaną przez podmiot inny niż Wykonawca.

- Okres gwarancji wynosi ……. miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru.

- Czas reakcji  Wykonawcy na zgłoszone przez Zamawiającego usterki gwarancyjne wynosi maksymalnie 3 dni.

- Dokument gwarancyjny Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu odbioru. Dokument gwarancyjny nie będzie zawierał zapisów sprzecznych z Umową.

- W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust.4 niniejszego paragrafu, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 10 dni od  dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie.

- W przypadku wystąpienia w okresie objętym gwarancją wad fizycznych Przedmiotu Umowy, Wykonawca dokona na własny koszt naprawy Przedmiotu Umowy, w taki sposób by spełniał on warunki wynikające z SIWZ, Umowy, w tym z załącznika nr 1 do Umowy, oraz celu do jakiego powinien się nadawać.

- W przypadku jeżeli naprawa gwarancyjna Przedmiotu Umowy nie doprowadzi go do stanu zgodnego z Umową wówczas Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt usunąć wady fizyczne Przedmiotu Umowy poprzez dokonanie na własny koszt całkowitej wymiany Przedmiotu Umowy na nowy – wolny od wad.

- W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do usuwania wad fizycznych Przedmiotu Umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego lub nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonych wad fizycznych Przedmiotu Umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub pomimo przystąpienia do usunięcia wad fizycznych Przedmiotu Umowy i nie wykonania jego prawidłowej naprawy lub wymiany, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo zlecenia usunięcia wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku decyzja co do sposobu usunięcia wad fizycznych (naprawa/wymiana) należy do Zamawiającego.

- Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego Zamawiający wskutek wady nie mógł z Przedmiotu Umowy w sposób pełny korzystać.

- Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dokonał istotnych napraw lub wymiany Przedmiotu Umowy na nowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili zakończenia istotnej naprawy lub dostarczenia Przedmiotu Umowy wolnego od wad.

- Każdorazowo Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad Przedmiotu Umowy niezwłocznie po zawiadomieniu o wadzie przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust.3 niniejszego paragrafu. Wykonawca będzie wykonywał niezbędne naprawy gwarancyjne w taki sposób, by nie zakłócały one imprez, które odbywać się będą na Stadionie Wrocław we Wrocławiu. W tym celu wykonawca uzgodni termin wykonania naprawy gwarancyjnej lub wymiany Przedmiotu Umowy z Zamawiającym.

- Wykonawcy znane są warunki techniczne Stadionu Wrocław i oświadcza, iż posiada wiedzę jakie warunki powinien spełniać Przedmiot Umowy by nadawał się on do celu w jakim został zamówiony.

- Wykonawca, w dacie podpisania protokołu odbioru, wręczy Zamawiającemu pisemną instrukcję obsługi Przedmiotu Umowy, która będzie wskazywała sposób w jaki Zamawiający ma dbać o Przedmiot Umowy by zachował on swoje właściwości i nadawał się do celu w jakim został zamówiony, przy uwzględnieniu infrastruktury i sprzętu będącego w posiadaniu Zamawiającego w dniu odbioru Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca jest profesjonalistą prowadzącym działalność gospodarczą, w ramach której wykonuje przedmioty takie same lub podobne do Przedmiotu Umowy i oświadcza, iż posiada on wiedzę oraz niezbędne doświadczenie, które pozwala mu na wykonanie Przedmiotu Umowy w sposób prawidłowy, zgodny z wymaganiami Zamawiającego oraz nadający się w okresie gwarancji do celu w jakim został zamówiony.

§ 11

1. Strony zobowiązują się do zachowania informacji poufnych w tajemnicy w czasie obowiązywania Umowy, a także w okresie 5 (pięciu) lat po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu.

2. Zamawiający informuje Wykonawcę, że jest obowiązany ujawniać informacje, stanowiące informację publiczną w rozumieniu przepisów ustawy o z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. 2001, Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).

§ 12

1. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:

- Załącznik Nr 1: Opis Przedmiotu Umowy.

- Załącznik nr 1.2.: Projekt boiska.

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego Umową Strony zobowiązują się rozstrzygnąć polubownie, a w przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia, ewentualny spór oddadzą pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

4. Strony postanawiają, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości poszczególne postanowienia Umowy będą interpretowane w taki sposób, aby były zgodne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa oraz intencją Stron.

5. W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień Umowy zostało uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub okazało się niewykonalne, postanowienie takie będzie uważane za niezastrzeżone w Umowie, przy czym wszystkie jej dalsze postanowienia pozostają w mocy. Postanowienie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostanie zastąpione postanowieniem o podobnym znaczeniu, w tym przede wszystkim o treści odzwierciedlającej pierwotne intencje Stron w granicach dopuszczalnych przez prawo.

6. Strona, której dane podane w komparycji Umowy uległy zmianie zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić drugą Stronę o tym fakcie pod rygorem uznania skuteczności doręczeń na adres wskazany w ust. 1 niniejszego paragrafu i skutków prawnych z tego faktu wynikających. Strona, która nie dopełniła powyższego obowiązku nie może wysuwać wobec drugiej Strony żadnych roszczeń z tytułu szkód, które poniosła wskutek nie przekazania przez siebie powyższego zawiadomienia.

7. W kwestiach nieunormowanych w Umowie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

8. Wszystkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności

ZAMAWIAJĄCY								WYKONAWCA

Załącznik nr 1 do Umowy

OPIS PRZEDMIOTU UMOWY

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1.1. Usunięcie przez Wykonawcę darni i jej wywiezienie oraz utylizacja  – dotyczy boiska głównego.

1.2. Przygotowanie warstwy wegetacyjnej do ułożenia naturalnego trawnika z rolki - dotyczy boiska głównego.

1.3. Dostarczenie i ułożenie naturalnej trawy sportowej w rolce przeznaczonej do rozgrywek  piłki nożnej – dotyczy boiska głównego.

Powierzchnia murawy boiska głównego wynosi: 8 964  m2.

1.4. Przygotowanie operatu geodezyjnego potwierdzającego zgodność geometrii boiska z jego projektem (Załącznik nr 1.2). Przedmiotowy operat geodezyjny należy przedłożyć po odtworzeniu geometrii koperty płyty boiska, przed przystąpieniem do układania trawy z rolki.

1.5. Dostarczenie i ułożenie trawy z rolki na poletku zapasowym murawy o powierzchni 400 m2.

2. Wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia.

2.1. Wymagania dla procedury usuwania murawy istniejącej i przygotowania warstwy wegetacyjnej.

Istniejącą murawę należy usunąć za pomocą maszyny typu Field Top Maker (metoda KORO) lub koparką gąsienicową z tzw. szeroką, płaską łyżką lub spychaczem ze specjalnym nożem na lemieszu, służącym do podcinania zdejmowanej darni.

Grubość przygotowanej warstwy wegetacyjnej do rozłożenia trawy z rolki nie może być mniejsza niż 9.0 cm i nie większa niż 10.0 cm.

Przed położeniem nowej darni warstwa wegetacyjna musi być:

- jeżeli to konieczne, uzupełniona  w ten sposób, aby grubość odtworzonej warstwy wegetacyjnej nie była mniejsza niż 9 cm i nie większa niż 10 cm. Dosypywana warstwa wegetacyjna powinna spełniać normę DIN 18035/4.

Uwaga: uzupełniona warstwa wegetacyjna powinna być wymieszana ze starą warstwą  wegetacyjną za pomocą brony obrotowej lub glebogryzarki samobieżnej lub glebogryzarki przyczepianej do ciągnika. Należy uważać, aby nie wzruszyć warstwy odsączającej i instalacji ogrzewania płyty boiska.

- zasilona pogłównie  specjalnym nawozem  startowym   - zabieg wykonywany przez Zamawiającego

- wymieszana z nawozem na głębokość ok.3.0 cm za pomocą brony obrotowej lub glebogryzarki lub agregatu Twinplay (wymagane moduły w agregacie: zgrzebło, wał kolcowy)- zabieg wykonywany przez Zamawiającego

- wyprofilowana - nadanie powierzchni warstwy wegetacyjnej odpowiednich  spadków (koperta). Geometria płyty musi być  odtworzona za pomocą spychacza z automatycznym sterowaniem laserowym o dokładności co najmniej 1 cm/100m, z 6-cio kierunkowym sterowaniem lemiesza.

Po odtworzeniu geometrii koperty płyty boiska, przed przystąpieniem do układania trawy z rolki, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu operat geodezyjny potwierdzający zgodność geometrii boiska z jego projektem (Załącznik nr 1.2).

2.2. Wymagania dla trawy w rolce na płytę boiska i na poletko zapasowe.

2.2.1. Naturalna trawa sportowa to trawnik z rolki (mieszanka sportowa) o szerokości minimum 1.2 m, grubości: 3.0 cm – 3.5 cm i długości minimum 8.0 m. Trawa musi pochodzić z plantacji na której podłoże spełnia  wymagania opisane normą DIN 18035-4. Trawnik z rolki nie może zawierać w swej strukturze siatki wzmacniającej, włókien sztucznych, zanieczyszczeń ani oznak chorób grzybowych i bakteryjnych, a w szczególności niedokompostowanych cząstek organicznych.

Warstwa filcu w trawie z rolki nie może przekraczać 0.5 cm.

Zamawiający dokona inspekcji dostarczonego materiału.

Materiał nie odpowiadający w/w wymaganiom nie zostanie przyjęty przez Zamawiającego.

2.2.2.  Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wraz z ofertą:  (1) Certyfikatu trawy oraz (2) krzywej granulacji podłoża z plantacji, z której pochodzi trawnik z rolki.

Certyfikat trawnika musi zawierać skład gatunkowy i odmianowy traw z wyszczególnionym procentowym udziałem każdej odmiany w mieszance, dokładną datą wysiewu mieszanki (do zbioru kwalifikujemy trawę, która zalega na plantacji 16-20 miesięcy), opis jej przeznaczenia zgodny z oczekiwaniami Zamawiającego (mieszanka sportowa), wielkość pola i numer parceli, dawkę wysiewu nasion mieszanki w g/m2. Certyfikat musi posiadać pieczęć producenta.

Wymagany procentowy skład gatunkowy mieszanki stadionowej: 100% Poa pratensis.

2.2.3. Krzywa granulacji podłoża z plantacji musi mieścić się w normie DIN 18035-4. Krzywa granulacji powinna posiadać pieczęć laboratorium, w którym dokonano analizy i podpis laboranta. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pobrania próbek podłoża na plantacji trawy z kwater przeznaczonych do zbioru dla Zamawiającego. Ilość pobranych próbek podłoża: 5-12 sztuk, odległość między miejscami kontrolnymi: min.20 m. Wykonanie badania próbek Zamawiający zleci na własny koszt certyfikowanemu laboratorium.

2.2.4.Zamawiający  zastrzega sobie kontrolę  spójności podłoża trawy na plantacji za pomocą  sondy skrzydełkowej-Geonor (zgodnie z Normą DIN 18035-4). Wartości spójności podłoża muszą zawierać się w przedziale 25-40 kPa (DIN 18035-4):.Ilość wykonanych pomiarów: 20.Miejsca pomiarowe będą w odległości min.15m od siebie.

2.2.5. Transport trawy z rolki z plantacji do miejsca rozłożenia powinien odbywać się ciężarówkach-chłodniach w optymalnej temperaturze ładowni.